第14组 乐赛系统 项目管理文档

- 任务分工

| 任务 | 完成人 |
| --- | --- |
| 1、项目计划 | 张振丰、陈俊皓 |
| 2、团队成员分工说明 | 张振丰 |
| 3、进度跟踪记录 | 张振丰、路良钧 |
| 4、风险管理 | 陈俊皓、董祉含、路良钧 |

- 项目计划

项目采用按模块迭代推进的方式，将系统划分为需求梳理、基础架构、核心业务、交互优化、测试修复和最终交付六个阶段。整体目标是在保证本地可运行的基础上，优先完成赛事生命周期主流程，再补齐权限、通知、好友、批量管理、截图文档和边界场景。

| 阶段 | 主要目标 | 交付内容 |
| --- | --- | --- |
| 需求与原型 | 明确参赛者、主办方、管理员三类角色及核心用例 | 功能清单、页面结构、数据对象草案 |
| 基础架构 | 完成前后端分离项目框架和数据库基础表结构 | Vue 路由、Django 接口、MySQL 初始化脚本 |
| 核心业务 | 实现赛事大厅、赛事详情、报名审核、管理员审核 | 赛事与报名主流程可运行 |
| 赛程算法 | 实现单淘汰树、轮空、种子、晋级、撤销和结果写回 | 淘汰树组件与后端状态保存 |
| 产品细节 | 完善好友、通知、缩图、批量数据、响应式页面和视觉细节 | 更完整的用户体验和页面截图 |
| 测试交付 | 完成构建检查、Django 检查、边界测试和文档整理 | README、运行指南、测试报告、使用说明书 |

- 团队成员分工说明

| 成员 | 职责 | 主要产出 |
| --- | --- | --- |
| 张振丰 | 项目负责人 / 产品经理 / 前端开发 | 需求收敛、核心前端页面、报名管理、淘汰树、响应式适配、最终材料整合 |
| 陈俊皓 | 技术负责人 / 文档工程师 | 架构说明、接口说明、状态流转说明、文档结构整理 |
| 张二思 | 前端开发 | 基础页面、路由布局、部分页面协作和联调 |
| 董祉含 | 后端主开发 | Django API、登录注册、权限、赛事报名、通知好友接口 |
| 路良钧 | 数据库负责 / 测试负责人 | MySQL 表结构、初始化脚本、升级脚本、测试用例和边界验证 |
| 李峻安 | UI 设计师 | 早期 UI 参考、界面截图素材和视觉方向建议 |

- 进度跟踪记录

| 时间段 | 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 阶段 | 确定选题、角色模型、核心用例和技术栈 | 已完成 |
| 第 2 阶段 | 搭建 Vue、Django、MySQL 基础结构，完成登录注册和基础页面 | 已完成 |
| 第 3 阶段 | 实现赛事创建、审核、报名、工作台和管理员管理 | 已完成 |
| 第 4 阶段 | 实现单淘汰树、轮空、种子、晋级、撤销和结果归档 | 已完成 |
| 第 5 阶段 | 完善好友、通知、缩图、批量数据、响应式页面和视觉细节 | 已完成 |
| 第 6 阶段 | 完成测试检查、文档整理、截图归档和最终交付材料 | 已完成 |

- 风险管理

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 需求范围扩大 | 功能过多导致主流程不稳定 | 优先保证赛事生命周期闭环，扩展功能按重要性分批完成 |
| 前后端接口不一致 | 页面无法正确展示或提交数据 | 接口字段集中整理到 API 文档，联调时按状态码和返回结构检查 |
| 淘汰树边界复杂 | 非 2 的幂人数、种子和单人参赛容易出错 | 单独设计淘汰树状态结构，补充轮空、种子、撤销和单人边界测试 |
| 本地环境差异 | 数据库、依赖和端口配置可能影响运行 | 保留初始化 SQL、升级脚本、运行指南和环境变量兜底配置 |
| 页面适配不足 | 不同浏览器宽度下内容可能溢出 | 使用响应式布局、横向滚动和截图检查关键页面 |
| 通知数据残留 | 好友删除后未读消息影响角标准确性 | 后端清理非好友未读消息，前端增加刷新与短轮询机制 |